CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 del mes de Julio del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyecto.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 del mes Agosto del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

 **Ampliación Tramo De Línea 30" Para Conexión Con Emisario Submarino, Prov. Pto. Pta.**

**Cronograma de Obra:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Tarea** | **Duración** | **Comienzo** | **Fin** |
| Ampliación Tramo De Línea 30" Para Conexión Con Emisario Submarino, Prov. Pto. Pta. | 3 meses | 11 de Agosto | 11 de Noviembre |

**Plan de Entrega:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción del Servicio** | **Dirección de Ejecución** | **Fecha** |
| Emisario Submarino | Aguas Negras | 11 agosto- 11 de Noviembre |

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 30 del mes Septiembre del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

# Pistoneo, Limpieza y Aforo de pozos en los Acueductos de La Isabela, Martin Alonzo y Vuelta Larga.



**Cronograma de Obra:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Tarea** | **Duracion** | **Comienzo** | **Fin** |
| Limpieza en Ac. Villa Isabela | 3 días | 13 de Septiembre | 16 de Septiembre |
| Limpieza en Ac. Martin Alonzo | 3 días | 17 de Septiembre | 20 de Septiembre |
| Limpieza en Ac. Vuelta Larga | 3 días | 21 de Septiembre | 24 de Septiembre |

**Plan de Entrega:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción del Servicio** | **Dirección de Ejecución** | **Fecha** |
| La Llanada | Villa Isabela | 13-16 Sept |
| Luperón | Martin Alonzo | 17-20 Sept |
| Imbert | Vuelta Larga | 21-24 Sept |