

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

**(CORAAPPLATA)**

|  |
| --- |
| **RNC 40505171-1**  **“Año** **de la Innovación y la Competitividad”**  Mediante la presente le remitimos el informe de avance de la Planta de Aguas Residuales de Luperón en ejecución, correspondiente al **mes de enero 2019**   * En el mes de enero se trabajó en la conformación del fondo de las lagunas anaeróbicas. Se trabajó también en el remozamiento de las estaciones de bombeo del muelle y de los salados   **Planta de Aguas Residuales de Luperón**  Enero: 95%  **Ing. Carlos Jose Antonio**  Encargado de Fiscalización |