

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

**(CORAAPPLATA)**

|  |
| --- |
| **RNC 40505171-1****“Año** **de la Innovación y la Competitividad”**Mediante la presente le remitimos el informe de avance de la Planta de Aguas Residuales de Luperón en ejecución, correspondiente al **mes de enero 2019*** En el mes de enero se trabajó en la conformación del fondo de las lagunas anaeróbicas. Se trabajó también en el remozamiento de las estaciones de bombeo del muelle y de los salados

**Planta de Aguas Residuales de Luperón** Enero: 95%**Ing. Carlos Jose Antonio**Encargado de Fiscalización  |