

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

**(CORAAPPLATA)**

|  |
| --- |
| **RNC 40505171-1**  **“Año del Fomento a las Exportaciones”**    Informe de diciembre 2018 avance de la Planta de Aguas Residuales de Luperón en ejecución:   * En el mes de dic. de 2018 se trabajó en la conformación de las bermas y en las excavaciones para colocar las líneas de alimentación de las lagunas. * Estamos a la espera de la aprobación por parte de turismo del adicional al presupuesto para colocar el hormigón en los taludes de las lagunas.   **Planta de Aguas Residuales de Luperón**  Diciembre: 95%  Ing. Carlos Jose Antonio  Fiscalización |